TEST PLAN

Web E-commerce (DemoBlaze)

- Pendahuluan

- Nama Proyek : DemoBlaze Full-Stack Automation Portfolio

- Tujuan Proyek : Mendefinisikan ruang lingkup, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk membangun Automation Framework E2E, yang bertujuan memvalidasi fungsionalitas kritis, performa, dan integrasi CI/CD pada situs DemoBlaze.

- Ruang Lingkup Pengujian : Fungsionalitas utama yang mencakup interaksi pengguna dari navigasi hingga proses pembelian

- Jenis Pengujian : Otomasi UI, Otomasi API, Pengujian Non-Fungsional (Performa), Infrastruktur QA

- Link :

https://www.demoblaze.com/](https://www.demoblaze.com/)  & https://jsonplaceholder.typicode.com/

- Target Pengujian

- Memastikan Fitur berfungsi sesuai kebutuhan

- Mengidentifikasi defect/bug pada sistem

- Memberikan Gambaran kualitas perangkat lunak sebelum digunakan.

- Ruang Lingkup Pengujian (Scope)

- Item yang akan diuji (In-Scope)

- Otomasi UI: Semua alur bisnis kritis (End-to-End).

- Otomasi API: Pengujian backend untuk Login dan Signup (menggunakan asumsi endpoint).

- Pengujian Non-Fungsional: Load Testing pada alur Login (menggunakan K6/Jmeter).

- Infrastruktur QA: Penerapan Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) menggunakan GitHub Actions.

- Item yang Tidak Akan Diuji (Out-of-Scope)

- Fungsionalitas administratif (Admin Panel).

- Integrasi Payment Gateway nyata (karena ini adalah situs demo).

- Pengujian Keamanan yang mendalam (Penetration Testing).

- Pengujian Kompatibilitas pada puluhan kombinasi browser/OS (hanya diuji pada Chrome).

- Test Environment

- Hardware : Laptop Lenovo Intel i5, 32GB, 64 Bit.

- Automation Framework : Cypress (JavaScript/TypeScript)

- Performance Tool : K6 atau Jmeter

- CI/CD Tool : GitHub Actions

- IDE: Visual Studio Code

- Browser : Google Chrome (Headless mode untuk CI/CD, UI mode untuk debugging)

- Test Deliverables

- Test Plan (dokumen ini)

- Test Case (Menggunakan POM & BDD Style, mencakup UI, API, dan Performance).

- Test Execution Report (Laporan Otomasi UI/API - Allure/Cypress Report).

- Bug Report (untuk fitur gagal)

- Test Summary Report (Mencakup hasil K6/Jmeter Performance Analysis).

- Entry & Exit Criteria

- Entry Criteria :

- Website DemoBlaze dapat diakses di lingkungan pengujian.

- Data test awal sudah tersedia (Data-Driven Testing dari file JSON/CSV).

- Exit Criteria :

- 100% Test Case kritis UI dan API telah diotomasi dan lolos.

- Semua bug kritis ditemukan telah dilaporkan.

- Dokumentasi pengujian lengkap dan tersedia untuk review.

- Automation Suite berhasil terintegrasi dan dijalankan secara otomatis melalui GitHub Actions

- Roles & Responsibilities

| # | Name | Role | Tanggung Jawab |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Create Test Plan | Create Test Scenario | Test Automation | Manual Test | Test Reporting | Test Report Analysis |
| 1 | Ainul | QA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- Test Schedule

- Persiapan (Fase 1): 2 November 2025

- Eksekusi (Fase 2, 3, 4): 3 November 2025 dan seterusnya.

| # | Task | Member | Estimasi (hours) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembuatan test plan. | Ainul | 3 |
| 2 | Pembuatan scenario test. | Ainul | 8 |
| 3 | Web Manual Test | Ainul | 8 |
| 4 | Web Automation Test | Ainul | 16 |
| 5 | Bug reporting. | Ainul | 4 |

- Risks & Mitigation

- Resiko :

- Keterbatasan API dan Backend Situs Demo

- Flaky Tests karena timing elemen yang tidak konsisten di situs demo.

- Website memiliki keterbatasan alur bisnis end-to-end yang besar

- Mitigation :

- Menggunakan Cypress Intercept (Mocking) untuk stub respons API, memastikan test E2E stabil dan tidak terpengaruh oleh backend yang tidak pasti.

- Menggunakan fitur Automatic Waiting yang kuat dari Cypress dan menerapkan Robust Locators untuk mengurangi flakiness.

- Fokus latihan pada pengujian Full-Stack (UI, API, Performance) untuk memaksimalkan skill coverage.